| 郑州铁路职业技术学院文件 |  |
| --- | --- |
| 院办字〔2019〕9号 |  |

关于印发《郑州铁路职业技术学院

校史馆建设方案》的通知

各党总支、直属党支部，校属各单位：

经2019年1月16日第2次校党委会研究同意，现将《郑州铁路职业技术学院校史馆建设方案》予以印发，请遵照执行。

中共郑州铁路职业技术学院委员会

2019年1月16日

郑州铁路职业技术学院校史馆建设方案

校史馆是展示学校发展历史、办学过程和不同时期学校面貌的陈列室，是学校办学思想不断发展的源泉，是学校文化建设的重要内容，是实施素质教育的重要基地。校史馆的建设，有利于促进学校传承和发扬优良的教育教学传统，有利于学校不断积淀创新校园文化和形成办学特色。为更好完成学校校史馆建设，特制定如下建设方案。

一、建设目标及理念

校史馆建设以“缅怀先辈、垂范后学，展示成就、树立形象，凝聚人心、共创未来”为建设目标，以“务本求实、特色鲜明”为陈展理念。

- 建设概况

（一）建筑总面积：180平方米。

（二）展示形式：

1.展墙；

2.展柜；

3.多媒体（电视屏）。

（三）展示内容：

1.前言。

2.形象墙：校训、学校简介、办学理念（定位或目标）、校徽、校歌、学校荣誉。

3.领导关怀：领导题词、上级领导视察。

4.学校历史沿革及校址变迁：文字介绍、各时期办学校区。

5.学校大事记。

6.历任党政领导：历任书记、校长任职时间及个人照片；2006年以来班子成员职务及合影。

7.校友风采：学校优秀校友照片及介绍。

8.党建思政：学校党建及思想政治工作。

9.师资队伍：国家级（省级）教师团队、知名教师。

10.专业建设：专业设置一览、国家级（省级）重点专业、现代学徒制重点专业。

11.科学研究：学校近来国家级（省级）科研项目成果、专利、核心论文情况；省级科研平台；校外专家讲座。

12.校企合作：合作企业一览、订单培养、顶岗实习实训等。

13.交流合作：国际合作院校（项目）、国际国内交流、服务“一带一路”建设等。

14.校园文化、学生培养。

15.招生就业。

16.办学成果展示：奖杯、奖牌、荣誉证书等。

17.未来展望。

三、成立校史馆建设领导小组

为确保学校校史馆建设工作顺利进行，成立领导小组，组成如下：

组  长：谢乾

副组长：董媛 郭志戎

成  员：马荣华 杜建伟 高文天 胡殿宇 李福胜 邢华燕 李新东 吉鹏霄 冯湘 李卓勋 张勇 刘怡 王士俭 马世来 程萍 薄爱敬

宣传部统筹协调，统一组织和指导校史馆建设。

四、工作分工

（一）内容展示相关责任单位资料提供

| 序号 | 征集内容 | 部 门 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ①前言 ②学校简介、办学理念（定位或目标） ③学校重大活动宣传资料照片和文字 ④国家级（省级）媒体报道学校重要事件、活动、人物的资料 ⑤学校党建及思想政治工作照片 ⑥校园办学环境（校园环境、实训室）照片 | 宣传部 |
| 2 | ①学校各时期的校门、主建筑、校名匾额等照片 ②领导参观视察照片，题词、贺信贺电、纪念品等 ③校外单位交流赠送礼品、纪念品等 ④学校重大事件的相关文件 ⑤学校历史沿革及校址变迁照片 ⑥学校大事记 ⑦历任书记、校长任职时间及个人照片；2006年以来班子成员职务及合影 ⑧学校荣誉及牌匾 ⑨其他能反映校史沿革的文件、照片、实物等资料 | 办公室 |
| 3 | ①学校优秀校友名录、工作场景照片及介绍 ②近5年学校招生数据、就业数据 ③历届校友聚会合影等 | 招生就业处 |
| 4 | ①国家级（省级）教师团队、知名教师 | 人事处 |
| 5 | ①近年学校师生参加重大社会实践服务照片和文字 ②近年学生重大特色活动照片和文字 | 团委、学生工作部 |
| 6 | ①专业设置一栏 ②国家级（省级）重点专业、现代学徒制重点专业介绍及实训照片 ③学生获得各种省级以上技能竞赛奖励、荣誉证书照片和文字说明 | 教务处 |
| 7 | ①国际交流与合作的工作概况和历史沿革（文字介绍） ②国际交流与合作成果展示（照片、实物） ③国际合作院校（项目）介绍（文字、照片） ④学校近来申请国家级（省级）科研项目成果、专利、核心论文等情况；学校科研平台 | 科研外事处 |
| 8 | ①不同时期军事教育、军训照片和资料 ②学校办学各时期学生人数 | 学生工作部 |
| 9 | ①重要校企合作单位一览及介绍 ②产学研合作、协同创新的历史沿革及成果（实物、照片、文字说明） ③校企签约、订单培养照片视频、顶岗实习实训照片视频。 | 校企合作办公室 |
| 10 | ①最新学校规划图（电子版图、文字说明） | 基建处 |
| 11 | ①师生比赛竞赛奖杯、奖牌、荣誉证书等 | 公共教学部、团委、教务处、工会 |
| 12 | ①校内重大活动专题片（国内、国际重大会议、学生活动等） | 信息化办公室 |

（二）展馆建设责任单位

| 序号 | 任务分工 | 部 门 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 校史馆建设位置选址 | 后勤服务集团 |
| 2 | 考察省内相关高校校史馆 | 宣传部、办公室 |
| 3 | 考察校史馆建设单位 | 宣传部、财务处、审计处 |
| 4 | 校史馆建设单位招标 | 国有资产管理处 |
| 5 | 设计展示方案 | 宣传部、办公室、艺术学院 |
| 6 | 征集资料汇总 | 宣传部 |
| 7 | 组织施工建设 | 宣传部、基建处 |

五、建设流程及工作要求

（一）建设流程

（二）工作要求

1.各单位要高度重视校史馆建设，按照要求做好资料整理工作，并将收集到的资料按时间顺序进行整理，图片资料附简要的文字说明，包括时间、地点、事由、人员的姓名及职务等；提供实物的附简要文字介绍。

2.所需征集资料请于3月10日前交至宣传部代红涛，联系电话：60867185。为便于材料梳理和登记，请各单位提供一份总的材料清单。

郑州铁路职业技术学院办公室                2019年1月28日印发